Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Juan Pablo Fuentes Valenzuela y Sebastian Mendez |
| --- | --- |
| Rut | No se publica en el repositorio |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Por confirmar con el equipo |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | FurgonApp Plataforma web de coordinación de transporte escolar |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, diseño de soluciones, gestión de datos, pruebas y preparación de ambientes de despliegue. |
| Competencias | Construir soluciones de software; diseñar e implementar modelos de datos; planificar y verificar pruebas; gestionar el desarrollo y la configuración del ambiente. Se relacionan con C1, C2, C3 y C4 del instructivo. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | La coordinación del transporte escolar requiere relacionar a familias con conductores que atiendan su colegio, su zona de recogida y una capacidad compatible con la solicitud. FurgonApp aborda ese proceso en un contexto simulado de la Región Metropolitana de Chile. El aporte consiste en reunir búsqueda, cobertura, revisión documental y cotización en un mismo flujo. No se declara un estudio de mercado ni una validación de usuarios que no se haya realizado. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Desarrollar una plataforma web para vincular apoderados con conductores de transporte escolar según institución, zona de recogida y disponibilidad, incorporando revisión documental, cotizaciones y reserva de cupos. La aplicación considera cuatro roles: apoderado, furgonista, colegio y administrador. El colegio registra su institución; el conductor mantiene su perfil, vehículo y cobertura; el administrador revisa documentos; el apoderado busca, cotiza y acepta una oferta. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto integra análisis de requerimientos, diseño arquitectónico, programación web, persistencia relacional, control de acceso y pruebas. La construcción del modelo y las migraciones aplica competencias de datos; el flujo de cotización y la autorización por propietario aplican desarrollo e integración; la documentación y el despliegue articulan la gestión de la solución. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto permite profundizar en desarrollo web e integración de servicios, especialmente en el caso de Juan Pablo, y en documentación y preparación de ambientes de despliegue, en el caso de Sebastian. Estos ámbitos corresponden al reparto de responsabilidades indicado por el equipo y permiten vincular el trabajo técnico con la comunicación y operación de una solución. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El alcance se delimita a un prototipo demostrable durante las 18 semanas de referencia del instructivo. Se requiere un equipo con Java y Node.js, acceso a Git y configuración de Google Maps. Se usa H2 para facilitar la ejecución local; PostgreSQL queda como motor objetivo de despliegue. Los riesgos incluyen configuración de APIs, coherencia de permisos y disponibilidad del ambiente. Se abordan con configuración externa, migraciones y pruebas. Pagos, GPS y verificación gubernamental automática no se comprometen en este alcance. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web para vincular apoderados con conductores de transporte escolar según institución, zona de recogida y disponibilidad, incorporando revisión documental, cotizaciones y reserva de cupos. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Gestionar registro, autenticación y permisos de los cuatro roles. 2. Mantener perfiles de conductores, vehículos, documentos e instituciones. 3. Integrar la selección de direcciones e instituciones con Google Maps. 4. Delimitar territorios de recogida y comprobar si la dirección seleccionada está dentro de ellos. 5. Gestionar cotizaciones y aceptación de ofertas sin sobrepasar la capacidad del vehículo. 6. Verificar los flujos y documentar instalación, resultados y limitaciones. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Desarrollo iterativo e incremental. El trabajo se organiza en definición del alcance, diseño de interfaz y datos, implementación de una funcionalidad, verificación y ajuste. Cada incremento se revisa antes de continuar con el siguiente. Se usa Git para registrar versiones y se combinan pruebas automatizadas con comprobaciones del flujo real. Juan Pablo Fuentes Valenzuela asume principalmente el desarrollo informático; Sebastian Mendez, documentación y preparación del despliegue. No se declara una certificación Scrum ni se atribuyen ceremonias o retrospectivas no registradas. La planificación por semanas es una propuesta de organización, que debe cotejarse con el calendario académico y las decisiones ya acordadas con el docente.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Aplicación y datos | Registro, roles, instituciones, conductores, cotizaciones y migraciones. | Permite comprobar requisitos y persistencia. |
| Avance | Diseño y pruebas | Arquitectura, relaciones, casos de uso, pruebas automatizadas y limitaciones. | Relaciona decisiones técnicas con comportamientos verificables. |
| Final | Sistema demostrable | Flujo de oferta, aceptación y cupos, mapas y territorio de recogida. | Evidencia integración entre interfaz, servicios y datos. |
| Final | Documentación y defensa | Informes, manuales, repositorio y presentación con apartados en inglés. | Hace reproducible y comunicable el resultado. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Análisis y diseño | Definición y diseño | Precisar problema, usuarios, requisitos, arquitectura y modelo de datos. | Instructivo, plantillas y Git | Semanas 1 a 4 | Juan Pablo y Sebastian | Plan de referencia por validar con calendario real. |
| Desarrollo y datos | Implementación iterativa | Construir interfaz, servicios, persistencia y cobertura; probar cada incremento. | Java, Node.js, Maps y base de datos | Semanas 5 a 15 | Juan Pablo; apoyo documental de Sebastian | Mantener configuraciones y secretos fuera de Git. |
| Pruebas y gestión | Verificación y defensa | Consolidar evidencias, documentar ejecución y preparar demostración y exposición. | Tests, manuales, presentaciones y ambiente de servidor | Pruebas durante desarrollo; cierre semanas 16 a 18 | Juan Pablo: sistema; Sebastian: documentación y despliegue | No declarar validado el despliegue hasta contar con evidencia. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición y diseño | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación y pruebas |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Cierre y presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |

Abstract en español

FurgonApp es un prototipo web de coordinación de transporte escolar dirigido a apoderados, conductores, colegios y administradores. Permite registrar instituciones, revisar perfiles y documentación de conductores, seleccionar un punto de recogida y solicitar un servicio según cobertura y disponibilidad. La solución integra Next.js, Spring Boot, persistencia relacional y Google Maps. El flujo de cotización y aceptación controla los cupos mediante transacciones. La ampliación geográfica reemplaza la selección amplia por comuna por un territorio de recogida delimitado en el mapa. La validación disponible corresponde al entorno local; pagos, seguimiento GPS, verificación gubernamental y despliegue productivo completo quedan fuera del alcance acreditado.

Abstract in English

FurgonApp is a web prototype for coordinating school transport among families, drivers, schools and administrators. It supports school registration, driver profile and document review, pickup selection and service requests based on coverage and available seats. The solution combines Next.js, Spring Boot, relational persistence and Google Maps. A quotation and acceptance workflow controls seat allocation through database transactions. Geographic coverage can be defined as an editable pickup territory instead of an entire municipality. Available validation covers the local environment. Payments, GPS tracking, automatic government checks and a fully verified production deployment are outside the demonstrated scope.

Individual conclusion Juan Pablo Fuentes Valenzuela

My main contribution focuses on software implementation and integration. The project relates user roles, geographic pickup coverage and seat availability. I need to keep each requirement connected to its evidence and complete the target environment checks before presenting the prototype as production ready.

Individual reflection Juan Pablo Fuentes Valenzuela

The map issue shows why simulated tests and real integration checks must complement each other. In the next iteration, I will keep the test environment and remaining limitations explicit and coordinate code changes with the documentation.

Individual conclusion Sebastian Mendez

My main contribution focuses on documentation and deployment preparation. Clear installation instructions and evidence links are necessary to make the prototype reproducible. The server validation must be documented separately from the successful local demonstration.

Individual reflection Sebastian Mendez

I need to keep the documents aligned with the released version and practise explaining the problem, solution, use case and architecture. I should distinguish an intended deployment procedure from evidence that it has succeeded.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.